Phần 1 - Kiến trúc mô hình

1. Quyết định áp dụng cho Đội Đối soát

Đội Đối soát không áp dụng mô hình Scrum chung như đội Đặt xe và Thanh toán, mà sẽ áp dụng mô hình Kanban. Lý do: Bản chất nghiệp vụ đối soát đòi hỏi tính ổn định cao, tuân thủ chặt chẽ quy định thuế và ít có sự thay đổi liên tục từ thị trường; do đó, Kanban với nguyên tắc tối ưu hóa luồng công việc (flow) và quản lý giới hạn công việc đang làm (WIP limits) sẽ phù hợp hơn việc chia nhỏ theo các Sprint (Timebox) của Scrum vốn dành cho môi trường biến động.

2. Các Module Quy trình (Dành cho Đội Đặt xe & Thanh toán)

Mô hình vận hành được xây dựng chặt chẽ trên 3 Trụ cột Scrum (Minh bạch - Thanh tra - Thích nghi) và 4 Giá trị cốt lõi của Agile, phân chia thành 3 module chính:

- Module Quản trị Giá trị (Value Management):

  - Vai trò: Product Owner (PO).

  - Công cụ (Artifact): Product Backlog (Danh sách tính năng ưu tiên).

  - Nhiệm vụ: Thu thập yêu cầu từ thị trường, ưu tiên hóa tính năng mang lại giá trị cao nhất (Phần mềm chạy tốt tốt hơn tài liệu).

- Module Sản xuất & Đồng bộ (Execution & Synchronization):

  - Vai trò: Developers, Scrum Master (SM).

  - Sự kiện: Sprint (Khung thời gian 2 tuần), Sprint Planning (Lên kế hoạch), Daily Scrum (Đồng bộ hàng ngày).

  - Công cụ (Artifact): Sprint Backlog.

  - Nhiệm vụ: Chuyển đổi yêu cầu thành công việc thực tế, tự tổ chức và giải quyết các trở ngại hàng ngày (Cá nhân & tương tác tốt hơn quy trình & công cụ).

- Module Đánh giá & Chuyển giao (Review & Delivery):

  - Vai trò: Toàn bộ Scrum Team & Stakeholders.

  - Sự kiện: Sprint Review (Đánh giá sản phẩm), Sprint Retrospective (Cải tiến quy trình).

  - Công cụ (Artifact): Increment (Phần mềm tăng trưởng hoàn thiện, đạt Definition of Done).

  - Nhiệm vụ: Trình diễn kết quả, thu thập phản hồi để thích ứng thay đổi và rút kinh nghiệm cho chu kỳ sau.

3. Sơ đồ Luồng giá trị (Value Stream)

Luồng giá trị khép kín từ lúc phát sinh nhu cầu đến khi hoàn thiện và cải tiến, tuân thủ vòng lặp phản hồi:

Nhu cầu Người dùng / Thị trường ➔ PO tinh chỉnh vào Product Backlog ➔ Sprint Planning (Chốt Sprint Backlog) ➔ Phát triển trong Sprint + Daily Scrum (Thanh tra & Thích nghi hàng ngày) ➔ Tạo ra Increment (Hoàn thành theo DoD) ➔ Sprint Review (Nhận phản hồi từ Stakeholder) ➔ Chuyển giao cho Khách hàng ➔ Sprint Retrospective (Cải tiến quy trình) ➔ Cập nhật Backlog & Bắt đầu Sprint mới.

Phần 2 - Xử lý tình huống

Tình huống 1: Đến buổi Sprint Review nhưng không có hạng mục nào đạt tiêu chuẩn "xong" (Definition of Done)

- Phát hiện ở đâu: Thực tế rủi ro này phải được nhận diện từ các buổi Daily Scrum giữa Sprint. Tuy nhiên, sự cố chính thức bùng nổ tại sự kiện Sprint Review.

- Ai xử lý:

  - Scrum Master: Dẫn dắt sự kiện để tránh việc đổ lỗi (blame game), định hướng lại mục tiêu của buổi Review.

  - Product Owner (PO): Đánh giá lại rủi ro với Stakeholders.

  - Developers: Trình bày lý do cản trở kỹ thuật.

- Cách xử lý:

  - Tại Sprint Review: Tuyệt đối không demo những tính năng chưa hoàn thiện (để đảm bảo tính Minh bạch). Nhóm giải trình trung thực với Stakeholders về các trở ngại (vấn đề kỹ thuật, ước lượng sai, hoặc phụ thuộc bên thứ 3) khiến mục tiêu Sprint thất bại.

  - Đưa về Backlog: Các hạng mục chưa "Xong" được trả lại Product Backlog để PO tái đánh giá và ưu tiên lại cho Sprint tiếp theo.

  - Tại Sprint Retrospective: Đây là trọng tâm xử lý. Nhóm mổ xẻ nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis). Xem lại quy trình ước lượng công việc hoặc điều kiện của Definition of Done có đang quá sức không, từ đó đưa ra Action Plan cải thiện cho Sprint sau.

Tình huống 2: Đội Thanh toán muốn kéo dài Sprint đang chạy thêm 1 tuần để "làm cho xong"

- Phát hiện ở đâu: Tại Daily Scrum những ngày cuối Sprint, khi Developers nhận thấy biểu đồ Burndown Chart đi ngang và báo cáo không thể hoàn thành Sprint Backlog.

- Ai xử lý: Scrum Master (Người bảo vệ quy trình Scrum) và Product Owner (Người quyết định giá trị).

- Cách xử lý:

  - Từ chối kéo dài Sprint: Khung thời gian (Timebox) là quy tắc bắt buộc của Scrum để tạo nhịp độ ổn định, dễ dự báo và đồng bộ với Đội Đặt xe. Việc kéo dài Sprint phá vỡ tính Minh bạch và che giấu sự kém hiệu quả trong việc lập kế hoạch.

  - Đóng Sprint đúng hạn: Kết thúc Sprint theo đúng lịch. Đội Thanh toán chỉ mang những hạng mục đã thực sự "Done" ra Sprint Review.

  - Quản lý phần dang dở: Công việc chưa xong được cắt lại vào Product Backlog. PO sẽ quyết định xem có đưa chúng vào Sprint tiếp theo ngay lập tức hay không.

  - Hành động tại Retrospective: Scrum Master hỗ trợ Đội Thanh toán nhận ra bài học về việc ôm đồm quá sức (overcommitment). Ở lần Sprint Planning tới, nhóm phải dựa vào vận tốc thực tế (Velocity) đã bị giảm của Sprint này để cam kết khối lượng công việc ít hơn, đảm bảo hoàn thành đúng hạn.